Znak:   BI-7020/ZP/PN/6/2010                                              Małogoszcz, dnia 14.10.2010 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz” w ramach Osi 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  i energetycznej, działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

W odpowiedzi na nadesłane faxy z dnia 12 i 13.10.2010 roku z zapytaniami w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje odpowiedzi wraz z pytaniami.

Pytania i odpowiedzi:

- Czy Zamawiający posiada Studium Wykonalności lub Koncepcję modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszczy? Jeśli tak to, czy istnieje możliwość wglądu do w/w opracowań?

Ad. 1. Zamawiający nie posiada Studium Wykonalności oraz Koncepcji modernizacji systemu

ciepłowniczego Miasta Małogoszcz.

- Czy Zamawiający przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku nie uzyskania zgody na wejście w teren lub wycinki zieleni od właścicieli działek, a decyzji niezależnej od Wykonawcy? Jak rozliczane będą zadania w takim przypadku skoro ceną za całość zamówienia jest cena ryczałtowa?

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku nie

uzyskania zgody na wejście w teren lub wycinki zieleni od właścicieli działek, a decyzji

niezależnej od Wykonawcy. Ponadto Zamawiający będzie pomagał w uzyskaniu zgody z

właścicielami nieruchomości na wejście w teren. Odnośnie wycinki drzew Urząd Miasta i

Gminy w Małogoszczu wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycięcie drzew kolidujących z

przedmiotową inwestycją.

- Po czyjej stronie pozostaje pozyskanie zgód  dotyczących wycinki zieleni?

Ad. 3.  Na wycinkę zieleni Gmina wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji.

- Po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) pozostaje kwestia wypłaty odszkodowań z tytułu zgody na wejście w teren działek prywatnych i gminnych?

Ad. 4. Po  stronie Zamawiającego pozostaje kwestia wypłaty odszkodowań z tytułu zgody na wejście

w teren działek prywatnych.

- Czy zakres wykonania przedmiotu zamówienia dotyczy również projektów organizacji ruchu?

Ad. 5.  Zakres wykonania przedmiotu zamówienia nie dotyczy projektów organizacji ruchu

- Prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ dotyczących wykazu zrealizowanych usług na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciepłowni. Prosimy o podanie szczegółów technicznych wykonywanych prac lub wprowadzenie zapisu do SIWZ, który w sposób jasny i czytelny będzie określał powyższy warunek. Zakres wymaganych referencji powinien być tożsamy z zakresem przedmiotu zamówienia.

Ad.  6. Zakres wymaganych referencji powinien być zbliżony do zakresu przedmiotu zamówienia.

- W załączniku do SIWZ wzór oferty – strona 23 – jednym z załączników do oferty jest harmonogram rzeczowo – finansowy. Prosimy o zamieszczenie przykładowego harmonogramu na stronie www.

Ad.  7. Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotowego zamówienia winien

dołączyć oferent ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne.

- W zapisach dotyczących wadium do przetargu – strona 10 ppkt. 5.3. napisano: „W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem “Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Leśnicy - przetarg” na następujące konto: Bank Spółdzielczy Kielce o/Małogoszcz, 28-366 Małogoszcz Nr 27 84930004 0100 0600 0042 0006. Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego. Czy powyższy zapis dotyczy w/w postępowania?

Ad.  8. W zapisach dotyczących wadium do przetargu – strona 10 ppkt. 5.3. winno być: „W

przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem

“Modernizacja systemu ciepłowniczego dla Miasta Małogoszcz ”.

- W projekcie umowy – opis przedmiotu zamówienia w uwagach, które należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty przetargowej lub w fazie projektowania napisano: „W uzgodnieniu z Inwestorem dokonać podziału budowy kanalizacji sanitarnej i odbudowy nawierzchni dróg na etapy realizacji. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych kanalizacji i ulic z istniejącym uzbrojeniem należy przewidzieć w ofercie opracowanie projektów przebudowy kolidującego uzbrojenia”, dalej „Projektant uzyskuje zgodę właścicieli działek na użyczenie terenu pod prowadzenie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji oraz uzyskuje akceptacje na zaprojektowana trasę kanalizacji, przyłącz i ulic. Projektant uzyskuje we własnym zakresie pozwolenie na budowę kanalizacji i budowę dróg”. Pytanie: czy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest zaprojektowanie ciepłowni, sieci cieplnej, przyłączy i węzłów czy kanalizacji sanitarnej i ulic? Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów.

Ad.  9. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest zaprojektowanie ciepłowni, sieci

cieplnej, przyłączy i węzłów.

- W Rozdziale B, pkt. 3 ppkt. 3.3. – napisano: „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.” Zwracamy uwagę na powyższy zapis, który jest niezgodny z ustawą Pzp Art. 38 pkt 1, który brzmi:

Art. 38.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ort. 11 ust. 8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1

- W Rozdziale B pkt. 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert – jest napisane, iż oferty zakwalifikowane- spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne – będą oceniane według jednego kryterium ceny. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem minimalne kryteria kwalifikacyjne oraz o szczegółowe określenie wzorem sposobu dokonywania oceny wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ad. 11. Pod pojęciem minimalne kryteria kwalifikacyjne Zamawiający rozumie kryterium najniższej

ceny, cena ta otrzyma 100 pkt, a pozostałe oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalnie do

zaoferowanej ceny w stosunku do oferty z najniższą ceną.

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zastosowaniem Art. 26 ust. 2a, 2b, 2c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z póź. zmianami?

Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty z zastosowaniem Art. 26 ust. 2a, 2b, 2c Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z póź. zmianami?

- Prosimy o podanie producenta oraz typu regulatora mikroprocesorowego zainstalowanego na kotle nr 1, z którym ma być kompatybilny nowoprojektowany układ automatyki?

Ad. 13. Producent ZET-ELEKTRONIK, typ regulatora mikroprocesorowego zainstalowanego na kotle

nr 1, z którym ma być kompatybilny nowoprojektowany układ automatyki – 12 I.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski